РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЮРЮЛЬДЕУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013г.                            а. Гюрюльдеук                                         № 42

Об утверждении мероприятий по разработке

схемы  водоснабжения  и  водоотведения, программы

комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры

Гюрюльдеукского  сельского  поселения

В соответствии с Федеральными законами от 27.07. 2010 г. № 190-Ф «О теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении», распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2013 № 112-р «О внесении изменений в план действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций», Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013  № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» руководствуясь Уставом Гюрюльдеукского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия  по разработке схемы   водоснабжения  и

водоотведения,  программы  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  Гюрюльдеукского  сельского  поселения  согласно приложения № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке схем  водоснабжения и

водоотведения программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  Гюрюльдеукского  сельского  поселения, согласно приложения №2

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  Гюрюльдеукского  сельского поселения

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

Глава администрации Гюрюльдеукского

сельского  поселения                                                                      А.Х.Айбазов

Приложение № 1

к постановлению  администрации

Гюрюльдеукского сельского поселения

от  30.09.2013г.     № 42

График

мероприятий по разработке схем   водоснабжения и водоотведения,

программы  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Гюрюльдеукского сельского поселения

| № п/п | Наименование |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание рабочей группы 30.09.2013 2. Принятие постановления администрацией Гюрюльдеукского сельского поселения о разработке 30.09.2013 схемы водоснабжения и водоотведения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 3. Подготовка и размещение уведомления о 02.10.2013 начале разработке схемы водоснабжения и водоотведения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гюрюльдеукского сельского поселения 4. Сбор исходных данных для разработки 30.09.2013 схемы водоснабжения и водоотведения - 14.10.2013 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение 5. Разработка проекта схемы водоснабжения 30.09.2013 - и водоотведения программы комплексного 25.11.2013 развития систем коммунальной инфраструктуры Гюрюльдеукского сельского поселения 6. Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, 28.11.2013 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гюрюльдеукского сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Гюрюльдеукского сельского поселения

от 30.09.2013г. № 42

Состав

рабочей группы по разработке схем  водоснабжения и водоотведения

программы  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  Гюрюльдеукского сельского поселения

Айбазов А.Х.    –   Глава  администрации  Гюрюльдеукского сельского

поселения, председатель комиссии

члены комиссии:

Айбазов Х.Э.        -  Глава Гюрюльдеукского  сельского поселения

Гербекова М.А.    - Заместитель Главы  администрации Гюрюльдеукского

сельского поселения

Баев Т.Н.                -    ведущий  специалист администрации Гюрюльдеукского

сельского поселения

Борлаков А.Б.	- Директор  МКОУ СОШ  а. Гюрюльдеук