РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЮРЮЛЬДЕУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 30 » июля 2018 г а. Гюрюльдеук № 35

**Об утверждении комплексного плана –графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территрии Гюрюльдеукского сельского поселения на 2018-2022 годы**

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Гюрюльдеукского сельского поселения на 2018-2022 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации Гюрюльдеукского сельского поселения А.Х.Айбазов

Приложение 1  
к постановлению Администрации Гюрюльдеукского сельского поселения  
от 30.07. 2018 года № 35

**План-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Гюрюльдеукского сельского поселения на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение «ревизий» субъектов использующих рекламные конструкции | в течении года | Администрация Гюрюльдеукского сельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий поселения, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря 2018 года | Администрация Гюрюльдеукского сельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Гюрюльдеукского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2020 года | Администрация Гюрюльдеукского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана-графика | Администрация Гюрюльдеукского сельского поселения |